Załącznik nr 2 – Istotne postanowienia umowy

UMOWA……...2021

zawarta w dniu ……….. w Świerzawie pomiędzy:

Gminą Świerzawa

z siedzibą przy Placu Wolności 60, 59-540 Świerzawa

NIP 694-15-62-578, REGON: 390765884

reprezentowaną przez:

Pawła Kisowskiego - Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa

przy kontrasygnacie Andrzeja Chodyra   – Skarbnika Miasta i Gminy Świerzawa

zwaną dalej Zamawiającym

a:

………………………,

posiadającym nr NIP ……………, REGON: ……………………., KRS:………………..

zwanym dalej Wykonawcą

Na podstawie zawartego porozumienia w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Świerzawa zadania własnego Województwa Dolnośląskiego pn. „ Przebudowa pobocza drogi poprzez wykonanie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 365 w miejscowości Lubiechowa kol. Janochów” zawartego pomiędzy Gminą Świerzawa, a Województwem Dolnośląskim z siedzibą ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50 – 411 Wrocław oraz na podstawie zarządzeniem Nr 0050/1/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 4 stycznia 2021r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych

o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 130 000zł  zostaje zawarta umowa o następującej treści :

Rozdział I. PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

- Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań:

  - Przebudowa pobocza drogi poprzez wykonanie chodnika w ciągu drogi 
  wojewódzkiej nr 365 w miejscowości Lubiechowa Kol. Janochów”

  - Przebudowa oświetlenia drogowego w miejscowości   Lubiechowa Kol. Janochów”

zgodnie z:

- Zapytaniem ofertowym Nr INGK. Dr. 7011.7.1.2021 z dnia 09.08.2021r.

- Opisem przedmiotu zamówienia

- Ofertą Wykonawcy

Będącymi integralnymi załącznikami do niniejszej umowy

  - Zakres zamówienia obejmuje:

    - Opracowanie koncepcji budowy chodnika po lewej stronie drogi na dług. ok. 320mb w ciągu drogi wojewódzkiej nr 365 na mapie do celów projektowych, na podstawie przeprowadzonej przez Wykonawcę wizji terenowej przy udziale przedstawiciela DSDiK i Zamawiającego w terminie  do dnia 30.11.2021r.. Orientacyjna lokalizacja tras została przedstawiona w załączniku nr 7.

    - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy chodnika po lewej stronie drogi wojewódzkiej na dług. ok. 320mb obejmującej wszystkie branże wynikające z uzyskanych opinii, uzgodnień i decyzji w terminie do dnia 30.09.2022r.

    - Opracowanie koncepcji przebudowy istniejącego oświetlenia drogowego wraz ze zmianą sposobu zasilania i sterowania oświetleniem drogowym przy drodze wojewódzkiej nr 365 w miejscowości Lubiechowa kol. Janochów na dług. ok. 320m na mapie do celów projektowych, na podstawie przeprowadzonej przez Wykonawcę wizji terenowej przy udziale przedstawiciela DSDiK oraz Zamawiającego  w terminie do dnia 30.11.2021r. Orientacyjna lokalizacja tras została przedstawiona w załączniku nr 7.

    - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na przebudowę istniejącego oświetlenia drogowego wraz ze zmianą sposobu zasilania i sterowania oświetleniem drogowym na podstawie uzyskanych uzgodnień, opinii, i decyzji do dnia 30.09.2022r. Orientacyjna lokalizacja tras została przedstawiona w załączniku nr 7.

    - Zakres prac projektowych powinien uwzględniać usunięcie kolizji z istniejącą siecią telekomunikacyjną znajdującą się w pasie drogowym oraz opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej, jeżeli zajdzie taka konieczność.

    - Wystąpienie do Tauron Dystrybucja S.A. Oddział Jelenia Góra o warunki techniczne przebudowy istniejącego oświetlenia w zakresie zasilania i sterowania oświetleniem drogowym oraz zawarcie umowy przyłączeniowej

    - Sporządzenie mapy do celów projektowych dla zadań objętych opracowaniem dokumentacji projektowej . Mapa do celów projektowych – wskazanie położenia punktów granicznych.

    - Sporządzenie stałej i czasowej organizacji ruchu jeżeli takie będą wymagane.

    - Sporządzenie dokumentacji geotechnicznej , ( dokumentacji geologiczna inżynierska o ile będzie zachodziła taka potrzeba).

    - Wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do dochowania obowiązków wynikających z ustawy prawo budowlane (zgłoszenie/pozwolenie na budowę) oraz opracowanie dokumentacji projektowej zawierającej:

      - Projekty budowlane dla poszczególnych zadań w wersji papierowej w 4 egzemplarzach – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

      - Projekty wykonawcze dla poszczególnych zadań w wersji papierowej w 4 egzemplarzach ze szczegółowym opisem zakresu  robót oraz wskazaniem parametrów technicznych,

      - Sporządzenie mapy do celów projektowych z wskazaniem położenia punktów granicznych dla zadań objętych opracowaniem dokumentacji projektowej,

      - Sporządzenie czasowej i stałej organizacji ruchu zatwierdzonej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego w wersji papierowej w 2 egzemplarzach,

      - Sporządzenie dokumentacji geotechnicznej ( dokumentacja geologiczna inżynierska o ile będzie zachodziła taka potrzeba opracowania) w wersji papierowej w 2 egzemplarzach,

      - Wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej obejmującej poszczególne zadania niezbędne do dochowania obowiązków wynikających z ustawy prawo budowlane zawierające niezbędne wymagane prawem uzgodnienia, opinie, pozwolenia wodno prawne wraz z decyzją, kartą informacyjną przedsięwzięcia ( o ile będzie zachodziła taka potrzeba sporządzenia), zatwierdzenia oraz decyzje w tym uzyskanie decyzji ZRID konieczne do przyjęcia zgłoszenia/pozwolenia na budowę jeżeli będzie taka wymagana).

      - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót dla poszczególnych zadań

      - Kosztorys inwestorski i przedmiar robót– zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r., w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym.

  - Dodatkowe wymagania Zamawiającego:

    - Zlecona do opracowania dokumentacja projektowo kosztorysowa podlega uzgodnieniu przez DSDiK  w trakcie opracowania na każdym etapie realizacji:

      - na etapie wstępnych prac projektowych tj. proponowanych koncepcji,

      - Na etapie opracowania projektu budowlanego ( zwanego dalej PB) oraz sporządzenia zgłoszenia/ wniosku o pozwolenie na budowę/ wniosku o uzyskanie decyzji ZRiD

      - Sporządzenia przedmiarów i kosztorysów oraz specyfikacji technicznych na etapie opracowania projektu technicznego

      - Pełny zakres opracowanej dokumentacji w celu potwierdzenia poprawności przyjętych rozwiązań technicznych i kompletności uzgodnień – zatwierdzonego na posiedzeniu Zespołu Oceny Projektów DSDiK

      - Opracowana dokumentacja projektowa zostanie sporządzona w wersji elektronicznej edytowanej w jednym z formatów GIS-shp lub CAD-DGN, DXF ( dane powinny być przekazane w układzie współrzędnych 1992 – EPSG.2180, Polnad CS92).

    - Rozpoczęcie wszelkich prac projektowych powinno być poprzedzone uzgodnieniami z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu oraz Zamawiającym w zakresie wytycznych projektowych. Wytyczne powinny zostać dokonane poprzez sporządzenie notatki i wizję w terenie przy udziale przedstawicieli DSDiK oraz Zamawiającego. Celem ustalenia spotkania należy przesłać maila na adres: zadania.powierzone@dsdik.wroc.pl oraz k.zadlo@swierzawa.pl z proponowanym terminem spotkania nie wcześniej niż 7 dni roboczych od dnia przesłania maila. W treści maila należy wskazać nazwę zadania, miejsce, godzinę oraz cel wizji w terenie. W notatce winien się znaleźć dokładny zakres planowanego do realizacji zadania.

    - Prace projektowe powinny być realizowane zgodnie z wydanymi warunkami, uzgodnieniami i zatwierdzeniami oraz decyzjami administracyjnymi,

    - W przypadku takiej konieczności uzyskania pozwolenia na budowę, uzyskania tego pozwolenia dla poszczególnych zadań,

    - W przypadku takiej konieczności uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla poszczególnych zadań,

    - W przypadku takiej konieczności uzyskania pozwolenia wodno–prawnego

( w przypadku uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na Gminę/ należy uwzględnić przeniesienie  praw na rzecz Województwa Dolnośląskiego  - Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu dla zadania związanego z budową chodnika

    - W przypadku takiej konieczności uzyskanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew 
( w przypadku uzyskania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew, niezwłocznie przekazać kopię decyzji do DSDiK Wrocław),

    - W przypadku konieczności uzyskanie zatwierdzenia projektów czasowej i stałej organizacji ruchu przez Urząd Marszałkowski,

    - Zapewnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania.

- Dokumentacja projektowa dla poszczególnych zadań powinna składać się z:

  - Wersji papierowej:

    - Projektu budowlanego dla poszczególnych zadań wraz z informacją BIOZ – w wersji papierowej w 4 egzemplarzach

    - Projektu wykonawczego dla poszczególnych zadań  – w wersji papierowej 4 egzemplarzach

    - Przedmiaru robót dla poszczególnych zadań w wersji papierowej w 1 egzemplarzu

    - Kosztorysu inwestorskiego dla poszczególnych zadań w wersji papierowej w - 1 egzemplarzu. Wykonawca zobowiązany jest w okresie 3 lat od odbioru zamówienia na żądanie Zamawiającego dokonywać nieodpłatnie aktualizacji kosztorysów inwestorskich.

    - Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla poszczególnych branż i zadań  – w wersji papierowej w 1 egzemplarzu

    - Koncepcja budowy chodnika w wersji papierowej w ilości 2 egzemplarzy.

    - Koncepcja przebudowy oświetlenia drogowego w wersji papierowej w ilości 2 egz.

  - Wersji elektronicznej na płycie CD dla poszczególnych zadań:

    - pliki tekstowe w formacie *.doc,

    - przedmiary i kosztorys w formacie *.pdf, *.ath

    - rysunki w formacie w jednym z formatów: GIS-shp lub CAD-DGN, DXF ( dane powinny być przekazane w układzie współrzędnych 1992-EPSG.2180, Polnad).

  - Dokumentacja projektowa (a w szczególności projekt budowlany, wykonawczy specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót) winna być wykonana zgodnie z wymogami przepisów prawa zamówień publicznych w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

- Ponadto zamówienie obejmuje:

  - uzyskanie od właściwych instytucji technicznych warunków i uzgodnień w zakresie niezbędnym do opracowania projektów branżowych wykonawczych;

  - uzyskanie danych wyjściowych i uzgodnień do opracowania dokumentacji projektowej i kosztorysowej;

  - opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej przy zastosowaniu najkorzystniejszych rozwiązań technicznych i ekonomicznych;

  - sporządzenie niezbędnych map;

  - ponoszenie wszelkich kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji i innych niezbędnych opracowań, w tym kosztów uzyskania uzgodnień, opinii, decyzji, opłaty skarbowe, koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego itp.;

  - uzyskanie w niezbędnym zakresie wszelkich wymaganych uzgodnień branżowych;

  - złożenie, z upoważnienia Zamawiającego, wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia robót wraz z załącznikami stanowiącymi wymaganą ilość egzemplarzy dokumentacji projektowej i uzyskanie stosownych decyzji tj. pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót, złożenie oświadczenia o prawie do dysponowania gruntem na cele budowlane w oparciu o udzielone przez Zamawiającego pełnomocnictwo;

  - Dokumentacja winna być sporządzona przez osobę ze stosownymi uprawnieniami.

- Dokumentacja zostanie sporządzona z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z:

  - Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
 inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz. U z 2020r., poz.1363 z późn.zm.)

  - Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020r., poz. 470 z późn. zm.);

  - Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r, poz. 124, z późn zm.);

  - Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735, z późn. zm.);

  - Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz.1333, z późn. zm.);

  - Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego

zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2020r. poz. 1609),

  - Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U z 2021r. poz. 1129 ),

  - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r., w sprawie określenia metod i

podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie

funkcjonalno – użytkowym ( Dz. U z 2004r. poz. 1389).

Rozdział II. TERMINY REALIZACJI UMOWY

§ 2

- Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu Umowy:

  - Termin rozpoczęcia z dniem podpisania umowy, tj.: ……...

  - Termin zakończenia:

    - Opracowanie koncepcji budowy chodnika, modernizacji istniejącego oświetlenia drogowego dla zadań określonych w § 1 ust. 1.3.p.pkt. 1.3.1 i 1.3.2, 1.3.4   – w terminie do dnia 30.11.2021r.,

    - Zatwierdzonego projektu budowlanego i wykonawczego przez DSDiK Wrocław oraz Zamawiającego dla zadania określonego w § 1 ust. 1.1 ( w tym opracowana czasowa i stała organizacja ruchu oraz kosztorysy inwestorskie) w terminie do 30.06.2022r.

    - Zatwierdzonego projektu budowlanego i wykonawczego przez DSDiK Wrocław dla zadania określonego w § 1 ust. 1.2  ( w tym opracowana czasowa i stała organizacja ruchu oraz kosztorysy inwestorskie ) w terminie do dnia 30.06.2022r.

    - Przedłożenia kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub dokonaniem zgłoszenia robót dla zadań określonych § 1 ust. 1.1 i 1.2 do dnia 30.09.2022r.

    - Przedłożenie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania określonego w § 1 ust. 1.1 w przypadku realizacji zadania według procedury ZRID w terminie uzgodnionym z Zamawiającym na podstawie aneksu sporządzonego do umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu harmonogramu prac projektowych w terminie 14 dni od daty podpisania umowy. Harmonogram musi być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy

- Przedłożony harmonogram podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

- Wykonawca może dokonywać w harmonogramie zmian jedynie za zgodą zamawiającego, a zmiany w harmonogramie nie mogą powodować zmiany końcowego terminu wykonania zamówienia.

Rozdział III. WYNAGRODZENIE

§ 3

- Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy będzie miało formę ryczałtu.

- Wynagrodzenie łączne Wykonawcy obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z przekazaniem całości praw autorskich za wykonanie przedmiotu umowy  określonego w § 1, ust. 1.1 zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy i wyniesie łącznie brutto: ………………. zł (słownie: …………………………………………………………….),

- Wynagrodzenie łączne Wykonawcy obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z przekazaniem całości praw autorskich za wykonanie przedmiotu umowy  określonego w § 1, ust. 1.2 zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy i wyniesie łącznie brutto: ………………. zł (słownie: …………………………………………………………………...),

w tym za:

  - Opracowanie koncepcji na mapie do celów projektowych budowy chodnika zaakceptowanej przez DSDiK i Zamawiającego – w wysokości:  ……………….brutto ( maksymalnie 20% wartości całkowitej zadania określonego w § 3 pkt. 2),

  - Opracowanie koncepcji na mapie do celów projektowych modernizacji oświetlenia drogowego oraz usunięcia kolizji z istniejącą siecią telefoniczną zaakceptowaną przez DSDiK Wrocław i Zamawiającego w wysokości …………………. brutto ( maksymalnie 20 % wartości całkowitej zadania określonego w § 3 pkt. 3),

  - Zatwierdzenie projektu budowlanego i wykonawczego przez DSDiK Wrocław – wysokości…………………brutto ( maksymalnie 40% wartości całkowitej zadania określonego w § 3 pkt. 2),

  - Zatwierdzenie projektu budowlanego i wykonawczego przez DSDiK Wrocław w wysokości ………………….. brutto ( maksymalnie 40% wartości całkowitej zadania określonego w § 3 pkt. 3),

  - Przekazanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót w wysokości …………………brutto ( 40% wartości całkowitej zadania określonego z § 3 pkt. 2),

  - Przekazania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót ( 40% wartości  całkowitej zadania określonego z § 3 pkt. 3)

- Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2  i 3 niniejszego paragrafu składa się całość kosztów związanych z kompleksową realizacją przedmiotu umowy w tym również za sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji prac.

- W przypadku zmiany w okresie obowiązywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian.

- Za termin zapłaty uznaje się datę, w której Zamawiający polecił swojemu bankowi przelać na rachunek bankowy Wykonawcy określoną kwotę.

- Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przelane na rachunek bankowy nr …………………………………………………

Rozdział IV. OBOWIĄZKI STRON

§ 4

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Uzgodnienie z Wykonawcą założeń projektowych

- Zgłaszanie na piśmie niekompletności lub wad dokumentacji niezwłocznie po ich ujawnieniu.

- Terminowe uregulowanie należności Wykonawcy.

- Udzielenie Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania w imieniu Zamawiającego przed wszystkimi organami w celu uzyskania niezbędnych opinii, uzgodnień, decyzji pozwalających na zrealizowanie przedmiotu umowy.

§ 5

- Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy:

  - przeprowadzenia wizji terenowej,

  - uczestniczenie projektanta w spotkaniach roboczych w siedzibie Zamawiającego i DSDiK Wrocław,

  - uzyskanie kompletnych danych wyjściowych i uzgodnień do opracowania dokumentacji dla poszczególnych zadań w szczególności uzgodnień z DSDiK Wrocław dla budowy chodnika i  do modernizacji oświetlenia drogowego ( lokalizacja słupów w pasie drogowym);

  - uzyskanie technicznych warunków zasilania z Tauron Dystrybucja S.A. Oddział Jelenia Góra,

  - sporządzenie mapy do celów projektowych z wskazaniem granic prawnych nieruchomości przylegających do pasa drogowego,

  - uzyskanie od właściwych instytucji wszystkich decyzji, warunków i uzgodnień w zakresie  niezbędnym do opracowania projektów budowlanych i wykonawczych;

  - ponoszenie wszelkich kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji i innych niezbędnych opracowań, w tym kosztów uzyskania uzgodnień, opinii, decyzji, kosztów dojazdu do siedziby Zamawiającego, kosztów wysyłanej korespondencji, itp.;

  - w trakcie realizacji umowy Wykonawca ma obowiązek konsultowania na bieżąco rozwiązań z Zamawiającym, potwierdzeniem których będzie  notatka sporządzona przez Wykonawcę opatrzona datą i podpisami stron,

  - Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego i DSDiK w zakresie proponowanych rozwiązań w trakcie realizacji przedmiotu umowy,

  - strony ustalają, że pierwsze spotkanie odbędzie się z inicjatywy Wykonawcy w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy, na którym Wykonawca przedstawi harmonogram realizacji zamówienia i szczegółowy harmonogram konsultacji.

  - Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kompletne dokumentacje na poszczególne zadania zaopiniowane przez Zespół Oceny Projektów w DSDiK Wrocław.

  - Całość dokumentacji projektowej na poszczególne zadania powinna zostać przekazana również w wersji edytowalnej oraz GIS-shp lub CAD-DGN, DXF ( dane powinny być przekazane w układzie współrzędnych 1992 – EPSG:2180, Polnad CS92).

- Dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia ( przedmiot odbioru) zostanie zaopatrzona w następujące załączniki:

2.1.wykaz opracowań,

2.2.nazwę ośnika na jakim zostaje przekazana

2.3.pisemne oświadczenie wykonawcy, że jest ona wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

2.4.pisemne oświadczenie Wykonawcy, że dokumentacja wydana zostaje w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć

2.5.pisemne oświadczenie Projektantów o sporządzeniu dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

3.    Odbiór prac objętych umową następować będzie przez podpisanie protokołu odbioru po uzyskaniu przez Wykonawcę decyzji ZRID ( jeżeli taka będzie wymagana) , niezbędnych opinii, uzgodnień, oraz sprawdzenia wymagane przez przepisy, pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót. Przekazana dokumentacja projektowa powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca z chwilą przekazania Zamawiającemu opracowanej, w ramach niniejszej umowy, dokumentacji projektowej przenosi na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji w zakresie korzystania z niej na użytek określony przepisami prawa na wszystkich polach eksploatacji.

- Zapłata wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 2 i 3 niniejszej umowy wyczerpuje wszelakie roszczenia Wykonawcy z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych określonych w umowie oraz przeniesienia własności egzemplarzy dokumentacji.

- Wykonawca ustanawia:

- projektanta w branży drogowej w osobie ………………………………………., tel. ………………………………… , e-mail ………………………….

- Projektanta w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w osobie …………………………, tel………………………………………….

e-mail…………………………………………………….

- Projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych w osobie …………………………………………………

Tel. ……………………………………, e-mail…………………………………………………….

- Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków Zamawiającego, Zamawiający wyznacza ………………………………………., tel. …………………………., e-mail……………………..

- Skierowanie bez akceptacji Zamawiającego, do realizacji zadania innych osób niż wskazane w ofercie ( dla przewidzianej dla nich funkcji) stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

Rozdział V.  ODBIÓR DOKUMENTACJI

§ 6

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne dokumenty wymienione w § 1 w terminie określonym odpowiednio w § 2 ust. 1, pkt. 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 i 1.2.4 w formie i ilości określonej w § 1. Do przekazanych dokumentów winien być sporządzony protokół zdawczo odbiorczy obejmujący nazwę dokumentu, ilość oraz nazwę nośnika na jakim jest przekazany.

- Przekazanie dokumentacji następuje poprzez złożenie jej w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świerzawie, pok. Nr 10.

- Niedochowanie warunków formalnych przekazania dokumentacji określonych w ust. 1 - 2 upoważnia Zamawiającego do jej zwrotu. Zwrot dokumentacji będzie jednoznaczny z niedotrzymaniem terminu przez Wykonawcę  do jej złożenia.

- Zamawiający po złożeniu dokumentacji przez Wykonawcę w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w ust. 1-3 w ciągu 14 dni roboczych liczonych od daty ich złożenia ma prawo zgłoszenia Wykonawcy na piśmie uwag do dokumentacji poprzez wskazanie w szczególności braków, sprzeczności, niezgodności z prawem, itp. wraz z wyznaczeniem terminu ich usunięcia. Wykonawca do wyznaczonej w piśmie daty zobowiązany jest usunąć wady dokumentacji wynikające z uwag Zamawiającego.

- Za wady dokumentacji uznaje się również jej niekompletność, oczywiste błędy w tekście lub materiałach graficznych lub niezgodność dostarczonego przedmiotu z przepisami prawa lub umową. Za wadę uważa się też niezgodność ze wskazaniami Zamawiającego lub podjętymi przez strony uzgodnieniami.

- W przypadku gdy dokumentacja zostanie przyjęta bez uwag, Zamawiający sporządza protokół odbioru zamówienia.

- Jeżeli Zamawiający zgodnie z zapisem § 6 ust. 4 zgłosi uwagi do dokumentacji, za termin wykonania zamówienia (lub jej części) uznaje się datę wpływu poprawionego kompletu dokumentacji. Jeżeli poprawiona dokumentacja o pozycje wskazane przez Zamawiającego wpłynie po terminie wskazanym odpowiednio w § 2 ust. 1, pkt. 1.21. i 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, stosownie do zapisu § 11 ust. 2.1  Zamawiającemu będzie przysługiwała kara umowna za zwłokę w wykonaniu dokumentacji.

- Zamawiający w terminie 14 dni od dnia złożenia w sposób zgodny z wymaganiami  określonymi w ust. 1 - 3 poprawionej przez Wykonawcę dokumentacji, sprawdzi usunięcie wad wynikających z uwag  Zamawiającego i sporządza protokół odbioru zamówienia.

- Podstawę do wystawienia faktury za realizację przedmiotu umowy stanowi podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru zamówienia.

§ 7

- Wykonawca zobowiązuje się wprowadzać na życzenie Zamawiającego ewentualne zmiany w dokumentacji, uwzględniające potrzeby użytkowe Zamawiającego.

- Zakres, termin naniesienia zmian i wynagrodzenie za dokonanie zmian, o których mowa w ust. 1, zostaną ustalone odrębnym zleceniem, przy uwzględnieniu nakładu pracy koniecznego do ich wprowadzenia.

Rozdział VI. ROZLICZENIA

§ 8

- Rozliczenie za wykonany przedmiot umowy odbędzie się według następujących zasad:

  - Wynagrodzenie płatne będzie w częściach odpowiednio do zapisów zawartych § 3 p.pkt. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6.  oddzielnie dla każdego etapu realizacji określonego zadania.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu, prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

- Podstawę do wystawienia faktur za zrealizowanie przedmiotu umowy stanowić będzie protokół odbioru podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron.

- Wykonawca może przenieść ewentualne wierzytelności wynikające z realizacji niniejszej umowy na osobę trzecią wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego, chyba że zwłoka w zapłacie przekroczy 14 dni i w takiej sytuacji postanowienia niniejszego ustępu nie mają zastosowania.

- W razie zwłoki w płatności faktur przysługują Wykonawcy ustawowe odsetki od Zamawiającego.

Rozdział VII. GWARANCJA I RĘKOJMIA

§ 9

- Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady w dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy, zmniejszające jej wartość ze względu na cel oznaczony w umowie oraz wynikający z przeznaczenia tej dokumentacji (gwarancja).

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na dokumentację projektową na okres minimum 36 miesięcy liczony od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego.

- W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do usuwania na własny koszt wszelkich wad w dokumentacji projektowej uniemożliwiających prowadzenie robót budowalnych, w tym do opracowania rozwiązań zamiennych w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia pisemnego zgłoszenia ich Wykonawcy przez Zamawiającego.

- Zamawiający, który otrzymał wadliwą dokumentację projektową stanowiącą przedmiot umowy lub jej część, wykonując uprawnienie z tytułu gwarancji względem Wykonawcy może:

a) żądać usunięcia wad w terminie 14 dni z zagrożeniem naliczania kar umownych, o których mowa w § 11 ust. 2 pkt 2.3.,

b) odstąpić od umowy, jeżeli istotne wady wskazane w przedmiocie umowy nie zostały usunięte w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia Wykonawcy.

§ 10

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia rzeczy (rękojmia za wady fizyczne).

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wykonaną dokumentację projektową stanowiącą przedmiot umowy, niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.

- Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, o których mowa w ust. 1, wygasają po upływie 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

- Wykonawca odpowiada za wadę dokumentacji projektowej również po upływie okresu rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

- Rękojmia na dokumentację wygasa w odniesieniu do tej części jej zakresu, który uległ dezaktualizacji z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, z chwilą zaistnienia.

Rozdział VIII PRAWA AUTORSKIE

§ 11

- Dokumentacja projektowa, jak również jej części stanowiące przedmiot odbioru, jako wytwór myśli projektantów podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

- W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca łącznie z przekazaną dokumentacją na rzecz Zamawiającego i DSDiK Wrocław przekazuje autorskie prawa majątkowe bez dodatkowego wynagrodzenia, a Zamawiający prawa te przyjmuje, na następujących polach eksploatacji :

- 	użytkowania dokumentacji i opracowań towarzyszących na własny użytek oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań,

- 	utrwalenia dokumentacji i opracowań towarzyszących na wszelkich rodzajach nośników a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszelkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive itd.),

- 	zwielokrotniania dokumentacji i opracowań towarzyszących dowolną techniką w dowolnej ilości, na wszystkich rodzajach nośników, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

- 	wprowadzania dokumentacji i opracowań towarzyszących do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

- 	wyświetlania i publicznego odtwarzania dokumentacji i opracowań towarzyszących,

- 	zmiany dokumentacji i opracowań towarzyszących i ich elementów,

- 	wymiany nośników, na których utrwalono dokumentację i opracowania towarzyszące,

- 	publicznego udostępniania dokumentacji i opracowań towarzyszących w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do Projektu i Dokumentacji projektowej, polegających na dokonywaniu zmian w Projekcie /Dokumentacji projektowej oraz rozporządzaniu tymi zmianami.

- Wykonawca oświadcza, że wprowadzenie przez Zamawiającego zmian w Projekcie lub Dokumentacji projektowej lub powierzenie dokonania takich zmian innym osobom a także wykonywanie praw zależnych, nie będzie naruszało jego autorskich praw osobistych do Projektu czy Dokumentacji projektowej.

- Wykonawca oświadcza, że jego prawa do dokumentacji nie są w niczym i przez nikogo ograniczone.

- Uprawnienia, o których mowa w ust. poprzedzających, na polach eksploatacji tam wskazanych, Wykonawca przenosi na Zamawiającego z chwilą przejęcia przez Zamawiającego dokumentacji, stanowiącej przedmiot umowy. W razie realizacji przedmiotu umowy częściami Wykonawca przenosi w/w uprawnienia do części dokumentacji odpowiednio z chwilą przejęcia tej części przez Zamawiającego.

- W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Zamawiający nabywa prawa autorskie majątkowe i zależne do całości dotychczasowego zakresu wykonania projektu.

Rozdział IX. KARY UMOWNE

§ 12

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego - w wysokości 20% wynagrodzenia brutto dla zadania wskazanego w § 3 ust. 2 i 3.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za zwłokę w wykonaniu dokumentacji - niedochowanie każdego z terminu wskazanego w § 2 - w wysokości 1,0% wynagrodzenia brutto dla określonego zadania zgodnie z zapisem określonym w § 3 ust. 2 i 3 za każdy dzień zwłoki licząc od umownego terminu zakończenia;

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia brutto dla zadania wskazanego w § 3 ust. 2 i 3,

  - za zwłokę w usunięciu wad w dokumentacji – w wysokości 1,0% całkowitego wynagrodzenia brutto dla określonego zadania, zgodnie z zapisami wskazanymi w § 3 ust. 2 i 3 za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia na usunięcie wad.

- Zamawiający może bez udzielenia dodatkowego terminu odstąpić od umowy w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczającego 14 dni od upływu terminów określonych w § 2. Wówczas Wykonawcy nie przysługuje żadne wynagrodzenie za wykonaną część opracowania i jest zobowiązany do zapłaty kary umownej określonej w § 11 ust. 1 pkt. 1.1.

4. 	Wysokość wszystkich kar umownych należnych Zamawiającemu nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto dla określonego zadania, o którym mowa w § 3 ust. 2 i 3; gdy kara umowna przekroczy 20 %, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy bez jakichkolwiek zobowiązań w stosunku do Wykonawcy.

5. 	Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła warunki niniejszej umowy w terminie 7 dni od daty doręczenia wystąpienia z żądaniem zapłaty. Strony ustalają, że Zamawiający może w razie zwłoki w zapłacie kary potrącić należną mu kwotę z należności Wykonawcy, a niniejszą umową Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę na takie potrącenie.

6. 	Jeżeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na warunkach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.

Rozdział X ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIAUMOWY

§ 13

- Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości umownej wynagrodzenia brutto określonej w § 3 ust. 2 i 3. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie [kwota zabezpieczenia]………-zł w formie: ..................................................

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi z ważnością 30 dni ponad końcowy termin realizacji umowy dla wszystkich zadań, zgodnie z zapisami określonymi w § 2 ust. 1 pkt. 1.2.4 niniejszej umowy, w tym 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy z ważnością na okres rękojmi za wady - gwarancji. W przypadku wystąpienia konieczności przedłużenia końcowego terminu realizacji niniejszej umowy określonego w § 3 ust. 1 powyżej 15 dni, Wykonawca dodatkowo zabezpieczy należyte wykonanie umowy z ważnością 30 dni ponad nowo ustalony termin.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone 	Wykonawcy:

- 70 % w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- 30 % w terminie do 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady - gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na wykonanie prac będących przedmiotem umowy.

- Wykonawca odpowiedzialny jest względem Zamawiającego za wady zmniejszające wartość lub użyteczność dokumentacji, ze względu na cel wynikający z jej przeznaczenia. Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego za wady dokumentacji i rozwiązania projektowe niezgodne z obowiązującymi aktami prawnymi, w tym z przepisami prawa budowlanego i obowiązującymi normami i normatywami technicznymi.

- W przypadku stwierdzenia wad i nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wad (m.in.: dokonywania uzupełnień, poprawek błędów, naprawiania zaniechań, zaniedbań i nieścisłości) w dokumentacji niezwłocznie, lecz w terminie nie dłuższym niż 10 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżenia. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się przedłużenie tego terminu na pisemny wniosek Wykonawcy wraz z uzasadnieniem.

Rozdział XI. ZMIANY UMOWY

§ 14

- Zamawiający w formie pisemnej pod rygorem nieważności dopuszcza wprowadzenie do umowy zaakceptowanych zmian w drodze aneksu, poprzedzonych pisemnym umotywowanym wnioskiem strony zainteresowanej.

- Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji zadania określonego w § 1 pkt. 1.1. w przypadku konieczności zastosowania procedury ZRID do opracowania dokumentacji projektowej.

Rozdział XII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 15

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

  - zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

  - zostanie wydany przez komornika nakaz zajęcia składników majątku Wykonawcy,

  - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy § 13 pkt. 1.1. nie ma zastosowania,

  - Wykonawca nie przystąpi do realizacji zamówienia w terminie 30 dni od daty podpisania umowy.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający nie wywiązał się, mimo dodatkowego wezwania, z obowiązków określonych w § 4 pkt 1, 3 i 4 z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

§ 16

Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

Rozdział XIII. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

§ 17

- Zamawiający wyznacza osobę do kontaktów: ………………………………………………

- Do realizacji zamówienia Wykonawca wyznacza: ………………………………………….

Rozdział XIV. WARUNKI OGÓLNE

§ 18

- Spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy strony zobowiązują się przede wszystkim załatwić polubownie, a nie dające się usunąć wątpliwości poddają pod rozstrzygnięcie właściwego dla Zamawiającego sądu powszechnego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy:

  - Ustawy prawo budowlane wraz z rozporządzeniami wykonawczymi

  - Ustawy prawa zamówień publicznych

  - Kodeks cywilny

§ 19

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

W Y K O N A W C A :  						Z A M A W I A J Ą C Y